## Slide 1
2026年第四季度经营计划
本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。
文档编号：PLAN-Q4。版本：2026.09。维护负责人：周砚。生效日期：2026-09-01。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 01 / 07

## Slide 2
季度目标
2026年第四季度关注桥云服务台稳定交付、青禾项目验收和星舟内部试点。演示经营目标为完成4个客户交付、把标准培训覆盖到12个客户团队、形成20篇可复用交付案例。数量是虚构计划，不是知序产品的真实经营成果。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 02 / 07

## Slide 3
产品工作
桥云2.4版本优先修复工单分类、通知去重和报表口径问题；需求冻结后新增需求需走变更。产品组维护客户问题与需求映射，研发评估工作量，质量组定义回归范围。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 03 / 07

## Slide 4
交付工作
沈言负责青禾验收，另外三位演示项目经理分别负责流岚、远山和禾序项目。每个项目使用统一里程碑表和变更清单，客户成功组提前参加培训与运行交接，减少验收后信息断层。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 04 / 07

## Slide 5
内部改进
星舟项目通过部门资料盘点整理常见重复咨询。人事、财务、IT各提供至少5项完整业务流程，并将案例、常见问题和例外写入资料。未经确认的政策冲突列入制度负责人待办。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 05 / 07

## Slide 6
预算与资源
季度演示项目预算合计180万元，其中交付120万元、研发试点40万元、培训与内部改进20万元。财务每月核对实际发生额、已承诺未付款和剩余额度，不能只看已支付金额判断预算余额。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 06 / 07

## Slide 7
检查节奏
每月第一个工作周回顾进度、质量、预算与客户问题。状态包括正常、需关注和阻塞；负责人提交具体原因及恢复计划。季度末形成完成情况、未完成原因和下一季度承接清单。
星桥科技虚构演示 · 2026.09 07 / 07