# 客户交付标准流程

本文中的公司、人员、客户、金额、联系方式和业务记录均为虚构，仅用于知序项目演示。

文档编号：DEL-001。版本：2026.09。维护负责人：沈言。生效日期：2026-09-01。

# 销售转交

销售转交客户编号、目标、已确认范围、合同节点、关键角色和未确定事项。交付负责人核对资源与时间，范围不清时组织澄清，不能把售前讨论中的所有想法直接当作正式承诺。演示客户C-014青禾工坊、C-021远山服务均为虚构。

# 启动与计划

启动会确认业务目标、双方角色、资料提供时间、里程碑、沟通节奏和验收方式。项目经理建立工作说明和问题清单；客户确认人承担输入与验收协调。项目计划区分配置、迁移、测试、培训和运行交接。

# 需求访谈

按角色询问当前流程、问题、例外和成功条件，整理具体业务案例。会议纪要列明已确认、待确认和范围外事项。每个需求关联来源、优先级和验收场景，不只写功能名称。

# 方案与配置

方案包括流程、角色、数据字段、集成范围和运维责任。配置记录标记版本与修改原因；客户确认关键流程后再进入集中配置，避免在口头意见之间反复覆盖。

# 数据准备

客户提供经实际组织批准的资料，演示只使用虚构样本。项目组先核对字段映射、重复、缺失和格式，再确定导入批次。保留原样本与修订说明；未确认的数据不直接导入正式环境。

# 测试与培训

按真实角色和关键业务路径安排测试，包括正常、异常和范围边界。缺陷记录影响、复现步骤、预期与实际结果，优先关闭阻塞验收的问题。培训提供操作清单和案例，记录参训角色与常见问题。

# 验收与运行交接

验收依据已确认范围逐项核对，剩余问题明确是否影响使用、负责人和完成日期。运行交接包含版本、配置、资料、服务窗口、未关闭问题及备份责任。客户成功组确认接收后，项目经理仍跟进遗留事项。

# 阶段例子

青禾项目计划10月5日启动、10月20日方案确认、11月5日联调完成、11月12日培训、11月20日验收。需求变更使用CR-QH编号，批准后同步计划与预算，未批准的新增报表保留待讨论。

# 资料维护记录

| 日期 | 事项 | 维护角色 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-01 | 发布演示版本 | 文档负责人 |
| 2026-09-22 | 补充流程 例外和案例 | 部门资料负责人 |